TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA SELECCIÓN DE AUDITORÍA EXTERNA DE LOS PROYECTOS FOCEM

REF: SM/FOCEM/01/17: Convocatoria para la realización de la primera Auditoria Externa TÉCNICA del Proyecto FOCEM “Rehabilitación Ruta N°8 Treinta y Tres- Melo, Tramo II, km 366 a 393,1”, a cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) del Uruguay.

A.- ANTECEDENTES

A.1.	Auditorías Externas de Proyectos financiados por el FOCEM

El Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM) ha sido creado por las Decisiones del Consejo Mercado Común Nº 45/04 y Nº 18/05, y aprobada su continuidad por Dec. CMC N°22/15, con el fin de financiar los siguientes Programas: I) Programa de Convergencia Estructural, II) Programa de Desarrollo de la Competitividad, III) Programa de Cohesión Social y IV) Programa de Fortalecimiento de la Estructura Institucional y del Proceso de Integración.

El artículo 17 de la Decisión CMC Nº 18/05, establece que los Proyectos que se ejecuten estarán sujetos a Auditorías Externas. Conforme al artículo 77.1 de la Decisión CMC Nº 01/10 todos los Proyectos aprobados deberán ser sometidos a Auditorías Externas, como mínimo al verificarse el 50% (cincuenta por ciento) de su ejecución financiera, e inmediatamente al final del Proyecto.

La Decisión CMC Nº 44/08 establece que la Unidad Técnica FOCEM (UTF) es responsable de la elaboración, administración y actualización de un Registro de Auditores Externos, integrado por profesionales independientes, instituciones y empresas reconocidas de Auditoría que ejecutarán las referidas Auditorías Externas.

Según el artículo 77.2 de la Decisión CMC Nº 01/10, la UTF deberá contratar Auditores que integren su Registro de Auditores Externos para llevar a cabo las Auditorías Externas que se dispongan.

La selección del Auditor Externo se hará  por el procedimiento de concurso de precios entre los integrantes del Registro de Auditoria del FOCEM que, con base en el análisis de la información documental disponible en el Registro, obtengan la máxima calificación y experiencia comprobada para la Auditoria de cada Proyecto.

Adicionalmente, de acuerdo al Art. 77.2  de la Decisión CMC Nº 01/10 se tendrá en consideración que los Auditores seleccionados no pueden ser de nacionalidad o residentes en el Estado beneficiario del Proyecto.

B.- EL PROYECTO

B.1.	Auditoría Externa a realizar

El Proyecto FOCEM “Rehabilitación Ruta N°8 Treinta y Tres- Melo, Tramo II, km 366 a 393,1”, se encontraba, al 30/11/2016 en el 74,12% de avance físico de obras, según lo informado el 30/12/2016 por el Organismo Ejecutor del Proyecto a la Unidad Técnica Nacional FOCEM de Uruguay (UTNF UY).

De acuerdo a lo establecido por la reglamentación vigente, se procede a realizar la presente convocatoria con el fin de seleccionar al auditor externo para la realización de la primera auditoría externa técnica.

B.2.	Descripción del Proyecto

El Proyecto FOCEM “Rehabilitación Ruta N°8 Treinta y Tres- Melo, Tramo II, km 366 a 393,1”, ha sido aprobado por Decisión CMC Nº 10/14 en el marco del Programa I de Convergencia Estructural, Componente i) Construcción, modernización y recuperación de vías de transporte modal y multimodal que optimicen el movimiento de la producción y promuevan la integración física entre los Estados Partes y entre sus sub-regiones.

Es ejecutado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas del Uruguay (MTOP).

Con fecha 21/07/2014 se firmó el Convenio de Financiamiento que da inicio a su ejecución. Los términos y condiciones de este convenio pueden ser consultados en nuestra página web www.focem.mercosur.int, menú superior “Normativas”, opción “Tipos”/“Convenios de Financiamiento”.

El proyecto  consiste en la rehabilitación de 27.1  km de carretera en la Ruta 8, Uruguay, desde el Km 366 al Km 393,1, mediante la reconstrucción con un tendido de una capa en mezcla asfáltica de 5 cm de espesor en calzada de 7,20 m de ancho con tratamiento bituminoso simple en banquinas de 1m de ancho. La  obra  incorpora previamente  la corrección de drenajes, alargue de alcantarillas, ensanche de plataforma según sección transversal tipo, bacheo del pavimento existente, escarificado, conformación y compactación de capa de base y colocación de una capa base granular cementada. Se adicionan a su vez la señalización vertical y horizontal de la obra.

B.3.	Localización geográfica

Las obras se encuentran emplazadas entre los Departamentos de Cerro Largo y Treinta y Tres. De requerirse información de comprobantes contables de control, los mismos se encuentran en Montevideo, por lo cual deberá coordinarse con el Organismo Ejecutor su copiado y envío.

B.4.	Matriz de financiamiento

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | MONTO US$ |
| --- | --- |
| APORTE FOCEM | 11.075.562 |  |
| CONTRAPARTIDA LOCAL ELEGIBLE | 1.960.158 |  |
| CONTRAPARTIDA LOCAL NO ELEGIBLE | 2.603.405 |  |
| TOTAL | 15.671.125 |  |

B.5.	Desembolsos y rendiciones de cuentas

El Proyecto ha recibido sus dos primeros desembolsos y la UTF ha aprobado su primera rendición de cuentas:

|  | Fecha | Monto | Rendición | Monto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | otorgado | US$ | aprobada | US$ |
| 1er desembolso | 22/01/2016 | 1.096.638,00 | 18/11/2016 | 1.096.638,00 |
| 2do. Desembolso | 22/11/2016 | 2.232.925,00 | - | - |
|  |  | 3.329.563,00 |  | 1.096.638,00 |

C.- OBJETIVO DE LA AUDITORÍA EXTERNA

Realizar la primera Auditoria Externa TÉCNICA del Proyecto FOCEM “Rehabilitación Ruta N°8 Treinta y Tres- Melo, Tramo II, km 366 a 393,1” a cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas del Uruguay (MTOP).

En esta oportunidad no se realizará auditoría contable, lo cual no impide que el auditor pueda solicitar la presentación de comprobantes de pagos, facturas, estados de cuenta bancarios, etc.

D.- PRODUCTO ESPERADO

Informe de Auditoria donde se emitirá una opinión respecto de la ejecución del Proyecto de referencia, conforme lineamientos suministrados por la normativa vigente y los requerimientos particulares que pueda realizar la Unidad Técnica  FOCEM (UTF).

La Auditoría Externa a realizar sobre cualquier Proyecto ejecutado en el ámbito del FOCEM será de carácter integral. En esta oportunidad, en virtud del alto avance de obras declarado por el OE (74,12%) y la menor ejecución financiera (30% de recepción de desembolsos y 10% de gastos rendidos), se realizará una auditoría técnica, que deberá incluir: inspecciones físicas in situ, revisión de los resultados de la auditoría interna técnica (si la hubiera), auditoría operacional (indicadores físicos y de impacto), etc.

En forma general, se deberá proporcionar información sobre:

- el cumplimiento de los diferentes niveles de la Matriz de Marco Lógico;

- la disponibilidad y archivo de la documentación relevante de la ejecución física del proyecto;

- la pertinencia y razonabilidad de las especificaciones técnicas seleccionadas por el Organismo Ejecutor en virtud de cada proceso de adquisición / contratación;

- cumplimiento de las especificaciones técnicas por parte de las empresas contratadas y las subcontratadas;

- aplicación de la Guía de Visibilidad del FOCEM (Decisión CMC N°04/08).

Se espera que el informe incluya comentarios y/o descargos del Organismo Ejecutor correspondiente, realizados en coordinación con la Unidad Técnica Nacional FOCEM (UTNF).

Es responsabilidad del auditor informar inmediatamente a la UTF sobre la existencia de limitaciones en el alcance de su trabajo que impida el cumplimiento de su contrato en forma cabal. La UTF analizará la oportunidad de la información suministrada y adoptará las medidas necesarias.

E.- REQUERIMIENTOS PARTICULARES

En esta oportunidad, en forma particular, la Unidad Técnica FOCEM (UTF), requiere opinión del auditor, además, sobre los siguientes puntos:

- Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas previstas en el PBC que rigió la LPI N°34/13, en la cual resultará adjudicatario la firma CVC S.A Con particular énfasis en los ítems que a continuación se detallan:

- Confirmación del grado de avance físico de acuerdo al cronograma de actividades previsto por el OE, en función de la capacidad operativa de la empresa y otras variables que hayan podido modificar dicha planificación.

- Verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas que rigieron el mencionado llamado a licitación y los perfiles de obra transversales propuestos.

- Cumplimiento, en caso de haber resultado necesario, de las tareas de recuperación ambiental previstas en el inciso 49.2 del Título F Condiciones complementarias del contrato del Pliego de Bases y Condiciones (PBC).

- Cumplimiento del requisito de señalización de la obra, de acuerdo a lo previsto en el inciso 49.3 del Título F Condiciones complementarias del contrato del Pliego de Bases y Condiciones (PBC).

- Provisión por parte de la firma CVC S.A de pruebas, ensayos y equipos de acuerdo a lo previsto en el inciso 53 del Título F condiciones complementarias del contrato del Pliego de Bases y Condiciones (PBC).

- Acciones desarrolladas para el mantenimiento del tránsito, de acuerdo a lo previsto en el inciso 60 del Título F Condiciones complementarias del contrato del Pliego de Bases y Condiciones (PBC).

- Complimiento de las pautas de visibilidad FOCEM de acuerdo a lo previsto en el PBC. Inciso 59 del Título F Condiciones complementarias del contrato del Pliego de Bases y Condiciones (PBC).

- Verificar que la totalidad de bienes, insumos y consultores pertenezcan a Estados Parte del Mercosur de acuerdo a lo establecido en la Declaración Jurada de Origen provista por  la Firma CVC S.A.

- informar otros temas que resulten de interés a fin de evaluar la ejecución de las actividades auditadas.

- Verificar la consistencia entre el avance físico de la obra y los certificados de avance de obra emitidos.

- Cumplimiento de las pautas establecidas en el marco de la subcontratación prevista con la empresa DIFRA (Aequare S.A).

- Adecuación de los fundamentos técnicos expuestos por la Dirección de Obra para el reconocimiento y ejecución del rubro “imprevistos”, de acuerdo a lo expuesto en Nota FOC N° 39/16 de fecha 27 de diciembre de 2016.

- Adecuación de los ajustes paramétricos establecidos, de acuerdo a los lineamientos obrantes en el PBC.

- Otros aspectos considerados de interés por el Auditor.

Toda la documentación requerida será suministrada a la empresa seleccionada.

F.- CARACTERÍSTICAS DE LA CONSULTORÍA

F.1.	Equipo de trabajo

Para la realización de la auditoria externa del Proyecto FOCEM “Rehabilitación Ruta N°8 Treinta y Tres- Melo, Tramo II, km 366 a 393,1” se requiere:

- Un coordinador del trabajo que represente a la empresa auditora inscripta en el Registro de Auditores Externos FOCEM, que actúe como nexo con la UTF, responsable por los trabajos y por la emisión del informe;

- Un ingeniero especializado en obras civiles / infraestructura vial.

F.2.	Duración

La duración prevista para la Auditoría Externa es de 30 días corridos. Se estima que los trabajos se realizarán a partir de  fines de enero de 2017. La UTF tiene la facultad de extender, en caso de resultar necesario, el plazo de ejecución del contrato de auditoría. Asimismo, al recibir los resultados, podrá solicitar un informe aclaratorio de los aspectos que entienda necesarios.

F.3.	Honorarios

Los oferentes deberán expresar, en dólares americanos, los honorarios a los que, por todo concepto aspiran por la realización del trabajo descrito. Quien resulte contratado será responsable por todos los desplazamientos, gastos de viajes, cobertura médica y seguros de vida de sus integrantes en todo momento.

F.4.	Forma de Pago

El pago se realizará de la siguiente manera:

- el primer pago (30%) se abonará con la firma del contrato

- el pago final (70%) se abonará contra la presentación del Informe final de auditoria, previo análisis de la UTF sobre el cumplimiento del contenido establecido en los TDR

F.5.	Lugar de trabajo

El Auditor seleccionado podrá visitar la sede de la Secretaria del MERCOSUR en Montevideo para mantener una reunión inicial con la UTF sobre los Términos de Referencia (TDR) de la Auditoria Externa y sobre aspectos básicos del Proyecto, así como para la firma del contrato.

Asimismo, durante la ejecución del contrato, deberá trasladarse a los lugares donde se ejecuta el Proyecto a fin de realizar cumplidamente todos los trabajos de Auditoria. Se espera una presencia aproximada de entre 5 y 7 días hábiles por parte del auditor en las dependencias del auditado y visitando las obras en cuestión.

G.- INSCRIPCIONES

G.1.	Plazo presentación de propuestas

El Auditor Externo inscripto en el Registro de Auditores podrá manifestar su interés y hacer llegar su propuesta para los trabajos de la primera Auditoria Externa Técnica del Proyecto FOCEM “Rehabilitación Ruta N°8 Treinta y Tres- Melo, Tramo II, km 366 a 393,1” a la dirección de correo electrónico auditoriafocem@mercosur.int  hasta el día 23 de enero de 2017, inclusive.

G.2.	Plazo para consultas

Las consultas sobre la presente convocatoria y/o aspectos generales del Proyecto serán recibidas vía correo electrónico a la dirección auditoriafocem@mercosur.int, hasta el día 17 de enero de 2017, inclusive. Las respuestas se remitirán a todos los auditores del Registro.

G.3.	Documentación

Para su postulación el auditor deberá:

1)  Remitir firmado el “Formulario de Declaración” que presenta evidencia firmada sobre:

- presentación de copia de los documentos remitidas y declaración que la información es fidedignas;

- presentación de copia de los certificados de estar al día con las obligaciones tributarias y de seguridad social exigibles en el país;

- declaración de que existe conocimiento, aceptación y cumplimiento con las disposiciones en esta materia en los Estados Partes y en especial las que regulan la actividad para el MERCOSUR.

- declaración de que no hay datos de vuestra empresa a modificar en el Registro de Auditores Externos FOCEM (y su detalle, en caso de existir);

- declaración de cumplir y de haber leído y aceptado las bases contenidas en el presente llamado;

- identificación de las personas que intervendrán en la Auditoría Externa en cuestión (en caso de incorporar nuevas, se deberá proporcionar información completa de cada una de ellas de acuerdo a lo previsto para la inscripción individual al Registro).

2) La cotización de honorarios deberá realizarse, en hoja membretada, escaneada, con firma original de quien represente a la firma, aclaración de firma y fecha, en un archivo comprimido, a la dirección auditoriafocem@mercosur.int (archivo comprimido con sistema WINRAR protegido con contraseña alfanumérica).

El envío de la contraseña a la UTF deberá ser realizado en forma posterior, a expreso pedido de la referida Unidad, cuando así sea solicitado luego de la fecha de cierre del concurso.

H.- SELECCIÓN

El proceso de selección estará a cargo de la Unidad Técnica FOCEM (UTF) y podrá ser anulado por la misma.

En caso de duda sobre alguna situación particular o de cualquier cuestión suscitada en el ámbito del proceso de selección, la UTF dispone de competencia para resolverla en forma definitiva.

La UTF publicará en la página Web del FOCEM el nombre del auditor/empresa seleccionada.

Montevideo, enero 2017.

__________