TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA SELECCIÓN DE AUDITORÍA EXTERNA DE LOS PROYECTOS FOCEM

REF: FOCEM/08/20: Convocatoria para la realización de la Auditoria Externa INTEGRAL de Medio Término del Proyecto “Construcción de la Avenida Costanera Norte de Asunción - 2ª Etapa y Conexión (Av. Primer Presidente) con la Ruta Nacional N°9”, a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones del Paraguay (MOPC)

A.- ANTECEDENTES

A.1.	Auditorías Externas de Proyectos financiados por el FOCEM

El Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM) ha sido creado por las Decisiones del Consejo Mercado Común Nº 45/04 y Nº 18/05, y aprobada su continuidad por Dec. CMC N°22/15, con el fin de financiar los siguientes Programas: I) Programa de Convergencia Estructural, II) Programa de Desarrollo de la Competitividad, III) Programa de Cohesión Social y IV) Programa de Fortalecimiento de la Estructura Institucional y del Proceso de Integración.

El artículo 17 de la Decisión CMC Nº 18/05, establece que los Proyectos que se ejecuten estarán sujetos a Auditorías Externas. Conforme al artículo 77.1 del Reglamento FOCEM (Dec. CMC Nº 01/10 y N° 35/15) todos los Proyectos aprobados deberán ser sometidos a Auditorías Externas, como mínimo al verificarse el 50% (cincuenta por ciento) de su ejecución financiera, e inmediatamente al final del Proyecto.

La Decisión CMC Nº 44/08 establece que la Unidad Técnica FOCEM (UTF) es responsable de la elaboración, administración y actualización de un Registro de Auditores Externos, integrado por profesionales independientes, instituciones y empresas reconocidas de Auditoría que ejecutarán las referidas Auditorías Externas.

Según el artículo 77.2 del Reglamento FOCEM, la UTF deberá contratar Auditores que integren su Registro de Auditores Externos para llevar a cabo las Auditorías Externas que se dispongan.

La selección del Auditor Externo se hará por el procedimiento de concurso de precios entre los integrantes del Registro de Auditores Externos del FOCEM que, con base en el análisis de la información documental disponible en el Registro, obtengan la máxima calificación y experiencia comprobada para la Auditoria de cada Proyecto.

Adicionalmente, de acuerdo al Art. 77.2 del Reglamento, se tendrá en consideración que los Auditores seleccionados no pueden ser de nacionalidad o residentes en el Estado Beneficiario del Proyecto.

En el actual contexto de emergencia sanitaria mundial, es total responsabilidad de los profesionales auditores realizar su propia evaluación de la situación, requisitos y tiempos que conlleve el cumplimiento de las disposiciones del país de origen y destino para la movilidad de las personas (tanto en el ingreso como en el egreso).

Las auditorías de Proyectos FOCEM deberán además ser realizadas con base en los Instructivos de Procedimiento N° 2/18 y N° 6/12 (Procedimiento para la contratación y trabajos de auditoria externa de Proyectos FOCEM y Guía de Auditoría Externa de los Proyectos FOCEM).

B.- EL PROYECTO

B.1.	Auditoría Externa a realizar

El Organismo Ejecutor del Proyecto Construcción de la Avenida Costanera Norte de Asunción - 2ª Etapa y Conexión (Av. Primer Presidente) con la Ruta Nacional N°9 ha recibido el 65% de los desembolsos FOCEM planificados y con base en la reglamentación vigente, se procede a realizar la presente convocatoria con el fin de seleccionar al auditor para ejecutar su auditoría externa integral de medio término

B.2.	Descripción del Proyecto

El Proyecto Construcción de la Avenida Costanera Norte de Asunción - 2ª Etapa y Conexión (Av. Primer Presidente) con la Ruta Nacional N°9 ha sido aprobado por la Dec. CMC N°06/12 (junio 2012), en el marco del Programa I) Convergencia Estructural, subprograma

i) Construcción Modernización y Recuperación de Vías de Transporte Modal y Multimodal que optimicen el movimiento de la producción y promuevan la integración física entre los Estados Partes y entre sus sub-regiones.

En diciembre de 2014, se aprobó la Dec. CMC N°33/14 que autorizó modificaciones al alcance del Proyecto, así como ampliación de los recursos FOCEM para su financiamiento.

Con fecha 17/12/2014 se firmó el Convenio de Financiamiento (COF) N° 03/14 que dio inicio a la ejecución del Proyecto. Los términos y condiciones de este Convenio pueden ser consultados en nuestra página web www.focem.mercosur.int, menú superior “Normativas”, opción “Tipos”/“Convenios de Financiamiento”. El 22/02/2018 se suscribió el Addendum N°1 al COF y el 16/07/2019 el Addendum N°2, documentos que también pueden ser consultados en el sitio Web mencionado.

A través del primer Addendum se incorporaron modificaciones a la solución técnica de la obra, los que permiten subsanar inconvenientes de circulación detectados. Asimismo, se autorizó la ejecución de dos viaductos en sustitución del túnel inicialmente previsto en el diseño, el cual no había considerado el cruce de líneas aductoras del servicio de saneamiento. Por su parte, el Addendum N°2, autorizó la ampliación de los fondos no elegibles de contrapartida local debido a mayores requerimientos de indemnizaciones por expropiaciones o reubicaciones de pobladores identificadas en la franja de dominio de obra.

El propósito del Proyecto es mejorar el acceso al microcentro de Asunción, favoreciendo la transitabilidad a menor costo de operación y reducción de los tiempos de viaje. Para su cumplimiento, el proyecto está siendo realizado a través de la ejecución de los siguientes Componentes:

- Construcción de la Obra

- Fiscalización

- Plan de Gestión Ambiental

- Unidad Ejecutora

- Auditoria Externa

- Imprevistos

- Liberación de Franja

Las obras totalizarán 15,053 km comprendidos en 2 tramos: (i) tramo principal o costero y vías conectoras, y (ii) tramo Avda. Primer Presidente que cuenta con la construcción de un paso a desnivel de 460 m y un viaducto de 1.340 m.

B.3.	Localización geográfica de los cuatro Proyectos

# Las obras se ubican en la ciudad de Asunción y la documentación contable del proyecto se encuentra en las oficinas del Organismo Ejecutor (Unidad Nacional Ejecutora FOCEM; Dirección de Vialidad Viceministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - Oliva y Alberdi N° 411, Asunción - Teléfonos: (595-21) 4149212 / 4149639).

B.4.	Matriz de financiamiento

Según el COF y Adendas suscritas, el financiamiento del Proyecto se realiza de acuerdo con el  siguiente detalle:

| FUENTE | US$ |
| --- | --- |
| Aporte FOCEM | 83.242.689 |
| Contrapartida Local Elegible | 14.835.311 |
| Contrapartida Local No Elegible | 28.680.389 |
| T O T A L | 126.758.389 |

B.5.	Desembolsos y rendiciones de cuentas

A la fecha, los desembolsos FOCEM y sus correspondientes rendiciones de gastos fueron los que siguen:

| Desembolsos recursos FOCEM | Rendiciones de Cuentas |
| --- | --- |
| N° | Fecha | US$ | N° | Fecha | US$ |
| 1 | 27/11/2015 | 7.133.345 | 1 | 01/11/2016 | 5.572.382 |
| 2 | 07/11/2016 | 7.215.874 | 2 | 02/10/2017 | 7.594.425 |
| 3 | 10/10/2017 | 16.633.735 | 3 | 03/09/2018 | 12.933.269 |
| 4 | 04/09/2018 | 16.633.735 | 4 | 02/10/2020 | 13.348.377 |
| Total desembolsado | 46.416.690 | Total rendido | 39.448.374 |

C.- OBJETIVO DE LA AUDITORÍA EXTERNA A CONTRATAR

Realizar la auditoría externa integral de medio término del Proyecto FOCEM Construcción de la Avenida Costanera Norte de Asunción - 2ª Etapa y Conexión (Av. Primer Presidente) con la Ruta Nacional N°9, por el período comprendido entre el 17/12/2014 y el 30/09/2020.

D.- PRODUCTO ESPERADO

El auditor contratado deberá presentar un Informe de Auditoría integral sobre el Proyecto, donde emitirá una opinión respecto de la ejecución y gestión del Proyecto de referencia, conforme lineamientos suministrados por la normativa MERCOSUR vigente y los requerimientos particulares que pueda realizar la Unidad Técnica FOCEM (UTF).

La Auditoría Externa a realizarse sobre cualquier Proyecto ejecutado en el ámbito del FOCEM será de carácter integral, para lo cual debería incluir: inspecciones físicas in situ, revisión de los resultados de la auditoría interna, auditoría operacional (indicadores físicos y de impacto), contable, financiera y de cumplimiento de otros requisitos específicos diseñados para los fines de cada Proyecto.

La Auditoría deberá incluir la evaluación de productos y resultados relacionados con el Proyecto.

Se deberá proporcionar información del relevamiento de:

- el cumplimiento de los diferentes niveles de la Matriz de Marco Lógico;

- el cumplimiento de las cláusulas contractuales del COF, Adendas, los Pliegos de Licitación, otros convenios y contratos formulados en el ámbito del Proyecto;

- los estados Financieros y su consistencia con los saldos bancarios;

- las rendiciones de cuentas presentadas al FOCEM;

- la gestión global del Proyecto;

- el sistema de registro de la documentación relevante del proyecto;

- la pertinencia y razonabilidad de las especificaciones técnicas seleccionadas por el Organismo Ejecutor en virtud de cada proceso de adquisición / contratación;

- el cumplimiento de las especificaciones técnicas por parte de las empresas contratadas;

- la aplicación de la Guía de Visibilidad del FOCEM (Decisión CMC N°04/08).

Se espera que el informe incluya comentarios y/o descargos del Organismo Ejecutor correspondiente, realizados en coordinación con la Unidad Técnica Nacional FOCEM (UTNF).

La UTF remitirá al auditor seleccionado la documentación básica de trabajo, siendo responsabilidad del Organismo Ejecutor brindar toda la información y documentación de respaldo requerida a los efectos de garantizar el buen desarrollo de la auditoría.

Es responsabilidad del auditor informar inmediatamente a la UTF sobre la existencia de limitaciones en el alcance de su trabajo que impidan el cumplimiento de su contrato en forma cabal. La UTF analizará la oportunidad de la información suministrada y adoptará las medidas necesarias.

E.- REQUERMIENTOS ESPECIALES

En esta oportunidad, la UTF solicita el análisis e informe sobre los siguientes asuntos:

- verificación que el avance de las obras se ajuste al Contrato de Obras vigente (S.G. Ministro N° y sus convenios modificatorios, CM1, CM2, CM3 y CM4, con especial énfasis en la descripción de los ítems, cantidades y precios vigentes. El CM2 ha sido el último convenio modificatorio con cambios en los ítems de obras por cantidades, así como por eliminación e incorporación de ítems nuevos;

- sobre el punto anterior, se requiere verificar puntualmente la existencia de obras ejecutadas o en ejecución que se identifiquen: (i) sin la respectiva certificación de avance o, (ii) que no dispongan de la respectiva previsión contractual;

- opinión del auditor respecto al desempeño de las actividades de fiscalización de las obras, implementadas por las dos empresas contratadas para esta finalidad, así como por el equipo temporal de fiscalización conformado por un equipo técnico del propio Organismo Ejecutor (MOPC).

Estos requerimientos especiales revisten especial importancia en el producto entregable de la presente auditoría externa.

F.- CARACTERÍSTICAS DE LA AUDITORÍA

F.1.	Equipo de trabajo

Considerando la presente convocatoria, para la realización de la auditoria externa integral de medio término del Proyecto FOCEM Construcción de la Avenida Costanera Norte de Asunción - 2ª Etapa y Conexión (Av. Primer Presidente) con la Ruta Nacional N°9, se requiere:

- Un profesional en Ciencias Económicas o Contabilidad con amplia experiencia en Auditoría de Proyectos y con conocimiento de sistemas de administración financiera y control del sector público en alguno de los Estados Partes del MERCOSUR,

- Un ingeniero civil (o un equipo) con experiencia probada en construcciones viales, estructurales, redes de saneamiento y pluviales;

- Un coordinador del trabajo, pudiendo ser uno de los citados profesionales, que actúe como nexo con la UTF.

F.2.	Duración

La duración prevista para la Auditoría Externa Integral de medio término es de 45 días corridos. Se estima que los trabajos in situ podrán desarrollarse a partir de la primera quincena de diciembre.

La UTF tiene la facultad de extender, en caso de resultar necesario, el plazo de ejecución del contrato de auditoría. Asimismo, al recibir los resultados, podrá solicitar un informe aclaratorio de los aspectos que entienda necesarios.

F.3.	Honorarios

Los oferentes deberán expresar, en dólares americanos, los honorarios a los que, por todo concepto aspiran por la realización del trabajo descrito. Quien resulte contratado será responsable por todos los desplazamientos, gastos de viajes, cobertura médica y seguros de vida de sus integrantes en todo momento.

F.4.	Forma de Pago

El pago se realizará de la siguiente manera:

- el primer pago (30%) se abonará con la firma del contrato

- el pago final (70%) se abonará contra la presentación del Informe final de auditoria, previo análisis de la UTF sobre el cumplimiento del contenido establecido en los TDR

F.5.	Lugar de trabajo

Durante la ejecución del contrato, se espera que el equipo auditor se traslade a los lugares donde se ejecuta el Proyecto a fin de realizar cumplidamente todos los trabajos de Auditoria. Se espera una presencia aproximada de entre 5 y 7 días hábiles por parte de los auditores en las dependencias del auditado y visitando las obras en cuestión.

Se reitera considerar que en el actual contexto de emergencia sanitaria mundial, es total responsabilidad de los profesionales auditores realizar su propia evaluación de la situación, requisitos y tiempos que conlleve el cumplimiento de las disposiciones del país de origen y destino para la movilidad de las personas (tanto en el ingreso como en el egreso).

F.6. 	Contrato

En la actual situación de restricción de movilidad de las personas, en virtud de la pandemia mundial COVID 19, la vía escaneada del contrato firmado por el titular o representante legal de la empresa auditora seleccionada, debidamente identificado, podrá ser enviada por correo electrónico a la UTF, quien realizará los trámites internos correspondientes y devolverá por la misma vía el contrato firmado por la Dirección de la Secretaría del MERCOSUR.

El auditor seleccionado podrá mantener una reunión inicial – virtual - con la UTF sobre los Términos de Referencia (TDR) de la Auditoria Externa y sobre aspectos básicos de los Proyectos, la cual puede coordinarse para ser realizada de manera remota.

G.- INSCRIPCIONES

G.1.	Plazo de presentación de propuestas

El Auditor Externo inscripto en el Registro de Auditores podrá manifestar su interés y hacer llegar su propuesta para los trabajos de la Auditoria Externa Integral de medio término del Proyecto FOCEM Construcción de la Avenida Costanera Norte de Asunción - 2ª Etapa y Conexión (Av. Primer Presidente) con la Ruta Nacional N°9 a la dirección de correo electrónico auditoriafocem@mercosur.int  hasta el día 2 de diciembre de 2020, inclusive.

G.2.	Plazo para consultas

Las consultas sobre la presente convocatoria y/o aspectos generales del Proyecto serán recibidas vía correo electrónico a la dirección auditoriafocem@mercosur.int, hasta el día 26 de noviembre de 2020, inclusive. Las respuestas se remitirán a todos los auditores del Registro.

G.3.	Documentación

Para su postulación el auditor deberá:

1)  Remitir firmado el “Formulario de Declaración” que presenta evidencia firmada sobre:

- presentación de copia de los documentos remitidas y declaración que la información es fidedignas;

- presentación de copia de los certificados de estar al día con las obligaciones tributarias y de seguridad social exigibles en el país;

- declaración de que existe conocimiento, aceptación y cumplimiento con las disposiciones en esta materia en los Estados Partes y en especial las que regulan la actividad para el MERCOSUR.

- declaración de que no hay datos de vuestra empresa a modificar en el Registro de Auditores Externos FOCEM (y su detalle, en caso de existir);

- declaración de cumplir y de haber leído y aceptado las bases contenidas en el presente llamado;

- identificación de las personas que intervendrán en la Auditoría Externa en cuestión (en caso de incorporar nuevas, se deberá proporcionar información completa de cada una de ellas de acuerdo a lo previsto para la inscripción individual al Registro).

2) La cotización de honorarios deberá realizarse, en hoja membretada, escaneada, con firma original de quien represente a la firma, aclaración de firma y fecha, en un archivo comprimido, a la dirección auditoriafocem@mercosur.int (archivo comprimido con sistema WINRAR protegido con contraseña alfanumérica).

El envío de la contraseña a la UTF deberá ser realizado en forma posterior, a expreso pedido de la referida Unidad, cuando así sea solicitado luego de la fecha de cierre del concurso.

H.- SELECCIÓN

El proceso de selección estará a cargo de la Unidad Técnica FOCEM (UTF) y podrá ser anulado por la misma.

En caso de duda sobre alguna situación particular o de cualquier cuestión suscitada en el ámbito del proceso de selección, la UTF dispone de competencia para resolverla en forma definitiva.

La UTF publicará en la página Web del FOCEM el nombre del auditor/empresa seleccionada.

Montevideo, noviembre 2020.