TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA SELECCIÓN DE AUDITORÍA EXTERNA DE LOS PROYECTOS FOCEM

REF: FOCEM/09/20: Convocatoria para la realización de la Auditoria Externa INTEGRAL de Medio Término del Proyecto "Laboratorio de Bioseguridad y Fortalecimiento del Laboratorio de Control de Alimentos”, a cargo del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) del Paraguay.

A.- ANTECEDENTES

A.1.	Auditorías Externas de Proyectos financiados por el FOCEM

El Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM) ha sido creado por las Decisiones del Consejo del Mercado Común (CMC) Nº 45/04 y Nº 18/05, y aprobada su continuidad por Dec. CMC N°22/15, con el fin de financiar los siguientes Programas: I) Programa de Convergencia Estructural, II) Programa de Desarrollo de la Competitividad, III) Programa de Cohesión Social y IV) Programa de Fortalecimiento de la Estructura Institucional y del Proceso de Integración.

El artículo 17 de la Decisión CMC Nº 18/05, establece que los proyectos que se ejecuten estarán sujetos a auditorías externas. Conforme al artículo 77.1 del Reglamento FOCEM (Dec. CMC Nº 01/10 y N° 35/15) todos los Proyectos aprobados deberán ser sometidos a auditorías externas, como mínimo al verificarse el 50% (cincuenta por ciento) de su ejecución financiera, e inmediatamente al finalizar el Proyecto.

La Decisión CMC Nº 44/08 establece que la Unidad Técnica FOCEM (UTF) es responsable de la elaboración, administración y actualización de un Registro de Auditores Externos, integrado por profesionales independientes, instituciones y empresas de auditoría que ejecutarán las referidas auditorías externas. Según el artículo 77.2 del Reglamento FOCEM, para llevar a cabo los trabajos de auditoría, la UTF deberá contratar auditores que integren dicho Registro.

La selección del auditor externo se hará por el procedimiento de concurso de precios entre los integrantes del Registro de Auditores Externos del FOCEM que, con base en el análisis de la información documental disponible en el Registro, obtengan la máxima calificación y experiencia comprobada para la auditoria de cada Proyecto.

Adicionalmente, de acuerdo al Art. 77.2 del Reglamento, se tendrá en consideración que los Auditores seleccionados no pueden ser de nacionalidad o residentes en el Estado Beneficiario del Proyecto. En el caso de los Proyectos FOCEM del Programa IV de Fortalecimiento Institucional, no es aplicable la mencionada pauta de nacionalidad.

Las auditorías de Proyectos FOCEM deberán además ser realizadas con base en los Instructivos de Procedimiento N° 2/18 y N° 6/12 (Procedimiento para la contratación y trabajos de auditoria externa de Proyectos FOCEM y Guía de Auditoría Externa de los Proyectos FOCEM), disponibles en el sitio web del Fondo (www.focem.mercosur.int).

En el actual contexto de emergencia sanitaria mundial, es total responsabilidad de los profesionales auditores realizar su propia evaluación de la situación, requisitos y tiempos que conlleve el cumplimiento de las disposiciones del país de origen y destino para la movilidad de las personas (tanto en el ingreso como en el egreso).

B.- EL PROYECTO

B.1.	Auditoría Externa a realizar

El Organismo Ejecutor del Proyecto "Laboratorio de Bioseguridad y Fortalecimiento del Laboratorio de Control de Alimentos” ha recibido el total de desembolsos FOCEM planificados y ha presentado rendiciones de gastos por el 57%.

Con base en la reglamentación vigente, se procede a realizar la presente convocatoria con el fin de seleccionar al auditor para ejecutar la auditoría externa integral de medio término.

B.2.	Descripción del Proyecto

El Proyecto "Laboratorio de Bioseguridad y Fortalecimiento del Laboratorio de Control de Alimentos” ha sido aprobado por la Dec. CMC N°08/07 (enero 2007), en el marco del Programa II, Desarrollo de la Competitividad, subprograma ii) Metrología y certificación de la calidad de productos y procesos.

Con fecha 28/05/2007 se firmó el Convenio de Financiamiento (COF) N° 05/07 que dio inicio a la ejecución del Proyecto. Los términos y condiciones de este Convenio pueden ser consultados en nuestra la web www.focem.mercosur.int, menú superior “Normativas”, opción “Tipos”/“Convenios de Financiamiento”. El 20/03/2012 se suscribió el Addendum N°1 al COF y el 01/06/2016 el Addendum N°2, documentos que también pueden ser consultados en el sitio Web mencionado.

A través del primer Addendum se modificó el Componente 2 de la Matriz de Marco Lógico del Proyecto, que originalmente consideraba la construcción de un laboratorio de bioseguridad NSB3A de enfermedades animales. A través de un Convenio nacional, el SENACSA obtuvo el financiamiento para la construcción de un laboratorio con nivel de seguridad biológica 3A, por lo cual no se justificaba la construcción inicialmente planificada en el marco del Proyecto FOCEM. A través del Addendum N°1 se estableció la construcción de un laboratorio de seguridad biológica de nivel 2 agricultura (NSB2A).

Por su parte, el Addendum N°2, con base en el diseño técnico para la construcción del laboratorio, aprobó una superficie a construir de 3.154 m², en lugar de los 1.265 m² inicialmente considerados.

El fin del Proyecto es la prevención y protección del patrimonio pecuario del Paraguay. El propósito es el mejoramiento de la competitividad en mercados internacionales con certificación de calidad e inocuidad mediante la implementación de un laboratorio de referencia a nivel nacional y del MERCOSUR.

El Proyecto se ejecuta a través de los siguientes Componentes:

1) Asesoría técnica nacional e internacional;

2) Construcción del Laboratorio de Bioseguridad NSB2A;

3) Adecuación del Laboratorio de control de alimentos;

4) Adquisición de mobiliario, equipos móviles de laboratorio, implementos eléctricos y específicos;

5) Capacitación.

B.3.	Localización geográfica del Proyecto

Las obras de adecuación del Laboratorio de Control de Alimentos y las de construcción del Laboratorio de Bioseguridad NSB2A se localizan en la sede del SENACSA, San Lorenzo, Departamento Central, Asunción, Paraguay.

La documentación contable del proyecto  se encuentra en las oficinas de la Unidad Ejecutora del Proyecto - Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos-DINCAP - ubicada en Nuestra Señora del Carmen esq. Asunción, en la ciudad de Asunción.

B.4.	Matriz de financiamiento

Según el COF y Adendas suscritas, el financiamiento del Proyecto se realiza de acuerdo al siguiente detalle:

| FUENTE | US$ |
| --- | --- |
| Aporte FOCEM | 4.080.000 |
| Contrapartida Local Elegible | 720.000 |
| Contrapartida Local No Elegible | 461.140 |
| T O T A L | 5.261.440 |

B.5.	Desembolsos y rendiciones de cuentas

A la fecha, los desembolsos FOCEM y sus correspondientes rendiciones de gastos fueron los que siguen:

| Desembolsos recursos FOCEM | Rendiciones de Cuentas |
| --- | --- |
| N° | Fecha | US$ | N° | Fecha | US$ |
| 1 | 27/03/2008 | 47.300 | 1 | 8/4/13 | 47.104 |
| 2 | 9/4/13 | 2.551.222 | 2 | 17/12/19 | 2.254.527,99 |
| 3 | 21/1/2020 | 1.421.478 | - | -- | ---- |

C.- OBJETIVO DE LA AUDITORÍA EXTERNA A CONTRATAR

Realizar la auditoría externa integral de medio término del Proyecto "Laboratorio de Bioseguridad y Fortalecimiento del Laboratorio de Control de Alimentos”, por el período comprendido entre el 28/05/2007 y el 31/07/2020.

D.- PRODUCTO ESPERADO

El auditor contratado deberá presentar un Informe de Auditoría Integral sobre el Proyecto, donde emitirá una opinión respecto de la ejecución y gestión del mismo, conforme lineamientos suministrados por la normativa MERCOSUR vigente y los requerimientos particulares que pueda solicitar la Unidad Técnica FOCEM (UTF).

La auditoría externa a realizar sobre cualquier proyecto ejecutado en el ámbito del FOCEM será de carácter integral, para lo cual debería incluir: inspecciones físicas in situ, revisión de los resultados de la auditoría interna, auditoría operacional (indicadores físicos y de impacto), contable, financiera y de cumplimiento de otros requisitos específicos diseñados para los fines de cada proyecto.

La Auditoría deberá incluir la evaluación de productos y resultados relacionados con el Proyecto.

Se deberá proporcionar información del relevamiento de:

- el cumplimiento de los diferentes niveles de la Matriz de Marco Lógico;

- el cumplimiento de las cláusulas contractuales del COF, Adendas, los Pliegos de Licitación, otros convenios y contratos formulados en el ámbito del Proyecto;

- los estados Financieros y su consistencia con los saldos bancarios;

- las rendiciones de cuentas presentadas al FOCEM;

- la gestión global del Proyecto;

- el sistema de registro de la documentación relevante del proyecto;

- la pertinencia y razonabilidad de las especificaciones técnicas seleccionadas por el Organismo Ejecutor en virtud de cada proceso de adquisición / contratación;

- el cumplimiento de las especificaciones técnicas por parte de las empresas contratadas;

- la aplicación de la Guía de Visibilidad del FOCEM (Decisión CMC N°04/08).

Se espera que el informe incluya comentarios y/o descargos del Organismo Ejecutor correspondiente, realizados en coordinación con la Unidad Técnica Nacional FOCEM (UTNF).

La UTF remitirá al auditor seleccionado la documentación básica de trabajo, siendo responsabilidad del Organismo Ejecutor brindar toda la información y documentación de respaldo requerida a los efectos de garantizar el buen desarrollo de la auditoría.

Es responsabilidad del auditor informar inmediatamente a la UTF sobre la existencia de limitaciones en el alcance de su trabajo que impidan el cumplimiento de su contrato en forma cabal. La UTF analizará la oportunidad de la información suministrada y adoptará las medidas necesarias.

E.- REQUERIMIENTOS  ESPECIALES

En esta oportunidad se solicita especialmente la verificación del correcto funcionamiento de las instalaciones termomecánicas y su información de manera

F.- CARACTERÍSTICAS DE LA AUDITORÍA

F.1.	Equipo de trabajo

Considerando la presente convocatoria, para la realización de la auditoria externa integral de medio término del Proyecto FOCEM “Laboratorio de Bioseguridad y Fortalecimiento del Laboratorio de Control de Alimentos”, se requiere:

- Un profesional en Ciencias Económicas con amplia experiencia en auditoría de proyectos y con conocimiento de sistemas de administración financiera y control del sector público en alguno de los Estados Partes del MERCOSUR,

- Un experto en sanidad animal con conocimiento en el tipo de laboratorios en cuestión;

- Un arquitecto con experiencia en infraestructura de laboratorios y/o hospitales;

- Un ingeniero o arquitecto con especialización en instalaciones termomecánicas en  laboratorios u hospitales; y

- Un coordinador del trabajo, pudiendo ser uno de los citados profesionales, que actúe como nexo con la UTF.

F.2.	Duración

La duración prevista para la Auditoría Externa Integral de medio término es de 45 días corridos. Se estima que los trabajos in situ  podrán desarrollarse a partir de la primera quincena de  febrero 2021.

La UTF tiene la facultad de extender, en caso de resultar necesario, el plazo de ejecución del contrato de auditoría. Asimismo, al recibir los resultados, podrá solicitar un informe aclaratorio de los aspectos que entienda necesarios.

F.3.	Honorarios

Los oferentes deberán expresar, en dólares americanos, los honorarios a los que, por todo concepto aspiran por la realización del trabajo descrito. Quien resulte contratado será responsable por todos los gastos que demande el trabajo, como desplazamientos, gastos de viajes, cobertura médica y seguros de vida de sus integrantes en todo momento.

F.4.	Forma de Pago

El pago se realizará de la siguiente manera:

- el primer pago (30%) se abonará con la firma del contrato

- el pago final (70%) se abonará contra la presentación del Informe final de auditoria, previo análisis de la UTF sobre el cumplimiento del contenido establecido en los TDR

F.5.	Lugar de trabajo

Durante la ejecución del contrato, se espera que el equipo auditor se traslade a los lugares donde se ejecuta el Proyecto a fin de realizar cumplidamente todos los trabajos de auditoria. Se espera una presencia aproximada de entre 4 y 5 días hábiles por parte del auditor en las dependencias del auditado y visitando las obras en cuestión.

Se recuerda que en el actual contexto de emergencia sanitaria mundial, es total responsabilidad de los profesionales auditores realizar su propia evaluación de la situación, requisitos y tiempos que conlleve el cumplimiento de las disposiciones del país de origen y destino para la movilidad de las personas (tanto en el ingreso como en el egreso).

F.6. 	Contrato

En la actual situación de restricción de movilidad de las personas, en virtud de la pandemia mundial COVID 19, la vía escaneada del contrato firmado por el titular o representante legal de la empresa auditora seleccionada, debidamente identificado, podrá ser enviada por correo electrónico a la UTF, quien realizará los trámites internos correspondientes y devolverá por la misma vía el contrato firmado por la Dirección de la Secretaría del MERCOSUR.

El auditor seleccionado podrá mantener una reunión inicial con la UTF sobre los Términos de Referencia (TDR) de la auditoria externa y sobre aspectos básicos del Proyecto, la cual puede coordinarse para ser realizada de manera remota.

G.- INSCRIPCIONES

G.1.	Plazo de presentación de propuestas

El Auditor Externo inscripto en el Registro de Auditores podrá manifestar su interés y hacer llegar su propuesta para los trabajos de la auditoria externa Integral de medio término del Proyecto FOCEM “Laboratorio de Bioseguridad y Fortalecimiento del Laboratorio de Control de Alimentos”, a la dirección de correo electrónico auditoriafocem@mercosur.int  hasta el día  13 de enero de 2021, inclusive.

G.2.	Plazo para consultas

Las consultas sobre la presente convocatoria y/o aspectos generales del Proyecto serán recibidas vía correo electrónico a la dirección auditoriafocem@mercosur.int, hasta el día 30 de  diciembre de 2020, inclusive. Las respuestas se remitirán a todos los auditores del Registro.

G.3.	Documentación

Para su postulación el auditor deberá:

1)  Remitir firmado el “Formulario de Declaración” que presenta evidencia firmada sobre:

- presentación de copia de los documentos remitidas y declaración que la información es fidedignas;

- presentación de copia de los certificados de estar al día con las obligaciones tributarias y de seguridad social exigibles en el país;

- declaración de que existe conocimiento, aceptación y cumplimiento con las disposiciones en esta materia en los Estados Partes y en especial las que regulan la actividad para el MERCOSUR.

- declaración de que no hay datos de vuestra empresa a modificar en el Registro de Auditores Externos FOCEM (y su detalle, en caso de existir);

- declaración de cumplir y de haber leído y aceptado las bases contenidas en el presente llamado;

- identificación de las personas que intervendrán en la Auditoría Externa en cuestión (en caso de incorporar nuevas, se deberá proporcionar información completa de cada una de ellas de acuerdo a lo previsto para la inscripción individual al Registro).

2) La cotización de honorarios deberá realizarse, en hoja membretada, escaneada, con firma original de quien represente a la firma, aclaración de firma y fecha, en un archivo comprimido, a la dirección auditoriafocem@mercosur.int (archivo comprimido con sistema WINRAR protegido con contraseña alfanumérica).

El envío de la contraseña a la UTF deberá ser realizado en forma posterior, a expreso pedido de la referida Unidad, cuando así sea solicitado luego de la fecha de cierre del concurso.

H.- SELECCIÓN

El proceso de selección estará a cargo de la Unidad Técnica FOCEM (UTF) y podrá ser anulado por la misma.

En caso de duda sobre alguna situación particular o de cualquier cuestión suscitada en el ámbito del proceso de selección, la UTF dispone de competencia para resolverla en forma definitiva.

La UTF publicará en la página Web del FOCEM el nombre del auditor/empresa seleccionada.

Montevideo, diciembre 2020.