TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA SELECCIÓN DE AUDITORÍA EXTERNA DE LOS PROYECTOS FOCEM

REF: SM/FOCEM/01/18: Convocatoria para la realización de la primera Auditoria Externa CONTABLE del Proyecto FOCEM “Rehabilitación de la Ruta 8 Treinta y Tres – Melo / Tramo I: Km 310 al Km 338”, a cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) del Uruguay.

A.- ANTECEDENTES

A.1.	Auditorías Externas de Proyectos financiados por el FOCEM

El Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM) ha sido creado por las Decisiones del Consejo Mercado Común Nº 45/04 y Nº 18/05, y aprobada su continuidad por Dec. CMC N°22/15, con el fin de financiar los siguientes Programas: I) Programa de Convergencia Estructural, II) Programa de Desarrollo de la Competitividad, III) Programa de Cohesión Social y IV) Programa de Fortalecimiento de la Estructura Institucional y del Proceso de Integración.

El artículo 17 de la Decisión CMC Nº 18/05, establece que los Proyectos que se ejecuten estarán sujetos a Auditorías Externas. Conforme al artículo 77.1 de la Decisión CMC Nº 01/10 todos los Proyectos aprobados deberán ser sometidos a Auditorías Externas, como mínimo al verificarse el 50% (cincuenta por ciento) de su ejecución financiera, e inmediatamente al final del Proyecto.

La Decisión CMC Nº 44/08 establece que la Unidad Técnica FOCEM (UTF) es responsable de la elaboración, administración y actualización de un Registro de Auditores Externos, integrado por profesionales independientes, instituciones y empresas reconocidas de Auditoría que ejecutarán las referidas Auditorías Externas.

Según el artículo 77.2 de la Decisión CMC Nº 01/10, la UTF deberá contratar Auditores que integren su Registro de Auditores Externos para llevar a cabo las Auditorías Externas que se dispongan.

La selección del Auditor Externo se hará  por el procedimiento de concurso de precios entre los integrantes del Registro de Auditoria del FOCEM que, con base en el análisis de la información documental disponible en el Registro, obtengan la máxima calificación y experiencia comprobada para la Auditoria de cada Proyecto.

Adicionalmente, de acuerdo al Art. 77.2  de la Decisión CMC Nº 01/10 se tendrá en consideración que los Auditores seleccionados no pueden ser de nacionalidad o residentes en el Estado beneficiario del Proyecto.

En todos los aspectos serán de cumplimiento las disposiciones de los Instructivos de Procedimiento N° 5 y 6, relativos al Procedimiento para Contratación del Servicio de Auditoría Externa y la Guía de Auditoría Externa.

B.- EL PROYECTO

B.1.	Auditoría Externa a realizar

El Proyecto FOCEM “Rehabilitación de la Ruta 8 Treinta y Tres – Melo / Tramo I: Km 310 al Km 338” recibió su primera auditoría técnica de avance de obras en el mes de junio de 2017, en virtud que el avance físico de la intervención había se encontraba, al 31/12/2016, en un 43% de avance de la capa de base, y las obras accesorias habían superado las estimaciones de ejecución esperadas para todo el Proyecto, motivadas por el mayor requerimiento de alargue de alcantarillas.

En cumplimiento de la normativa vigente, y en virtud de haber alcanzado a fines de 2017 la rendición de más  del 50% de los desembolsos recibidos, se planifica realizar la primera auditoría contable del Proyecto, que abarcará el período que va desde la firma del Convenio de Financiamiento (COF), 21 de julio 2014, hasta el 30 de setiembre de 2017.

B.2.	Descripción del Proyecto

El Proyecto FOCEM “Rehabilitación de la Ruta 8 Treinta y Tres – Melo / Tramo I: Km 310 al Km 338” ha sido aprobado por Decisión CMC Nº 09/14 (junio 2014) en el marco del Programa I de Convergencia Estructural, Componente i) Construcción, modernización y recuperación de vías de transporte modal y multimodal que optimicen el movimiento de la producción y promuevan la integración física entre los Estados Partes y entre sus sub-regiones.

Es ejecutado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas del Uruguay (MTOP).

Con fecha 21/07/2014 se firmó el Convenio de Financiamiento que da inicio a su ejecución. Los términos y condiciones de este convenio pueden ser consultados en nuestra página web www.focem.mercosur.int, menú superior “Normativas”, opción “Tipos”/“Convenios de Financiamiento”.

El proyecto consiste en la rehabilitación de 28 km de carretera en la Ruta 8, desde el Km 310 al Km 338, mediante la ejecución de una reconstrucción con un tendido de una capa en mezcla asfáltica de 5 cm de espesor en calzada de 7,20 m de ancho con tratamiento bituminoso simple en banquinas de 1m  de  ancho. La  obra  incorpora previamente la corrección de drenajes, alargue de alcantarillas, ensanche de plataforma según sección transversal tipo, bacheo del pavimento existente, escarificado, conformación y compactación  de capa de base y colocación  de una capa base granular cementada. Se adicionan a su vez la señalización vertical  y horizontal de la obra.

B.3.	Localización geográfica

Las obras se encuentran emplazadas entre los Departamentos de Cerro Largo y Treinta y Tres. El auditor seleccionado dispondrá de una copia del informe técnico de auditoría externa, si fuera así requerido.  Los documentos e informes contables se encuentran en oficinas del MOPC en Montevideo.

B.4.	Matriz de Financiamiento

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | MONTO EN US$ |
| --- | --- |
| APORTE FOCEM | 11.044.495 |
| CONTRAPARTIDA LOCAL ELEGIBLE | 1.949.028 |
| CONTRAPARTIDA LOCAL NO ELEGIBLE | 2.592.658 |
| TOTAL | 15.586.181 |

B.5.	Desembolsos y rendiciones de cuentas

A la fecha, el Proyecto ha recibido cuatro (4) desembolsos y la UTF ha aprobado tres rendiciones de cuentas, según el siguiente detalle:

|  | Fecha | Monto | Rendición | Monto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | otorgado | US$ | aprobada | US$ |
| 1er desembolso | 21/1/2016 | 1.090.407,00 | 17/11/2016 | 1.031.911,00 |
| 2do. Desembolso | 22/11/2016 | 2.220.242,00 | 26/7/2017 | 2.228.569,00 |
| 3do. Desembolso | 26/7/2017 | 3.300.118,00 | 15/12/2017 | 3.233.504,00 |
| 4do. Desembolso | 15/12/2017 | 4.293.312,00 | - | - |
|  |  | 10.904.079,00 |  | 6.493.984,00 |

C.- OBJETIVO DE LA AUDITORÍA EXTERNA

Realizar la primera Auditoria Externa Contable del Proyecto FOCEM “Rehabilitación de la Ruta 8 Treinta y Tres – Melo / Tramo I: Km 310 al Km 338” a cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas del Uruguay (MTOP), por el período comprendido entre el 21 de julio de 2014 y el 30 de setiembre de 2017.

D.- PRODUCTO ESPERADO

El auditor contratado deberá presentar un Informe de Auditoria, donde emitirá una opinión respecto de la ejecución contable,  gestión administrativa y controles del Proyecto de referencia, conforme lineamientos suministrados por la normativa vigente y los requerimientos particulares que pueda realizar la Unidad Técnica  FOCEM (UTF).

Se deberá proporcionar información del relevamiento de:

- los estados Financieros y su consistencia con los saldos bancarios;

- las rendiciones de cuentas presentadas al FOCEM;

- el sistema de registro de la documentación relevante del proyecto; sistema de registro contable y presupuestario de los ingresos y gastos del proyecto;

- la gestión administrativa global del Proyecto;

- la pertinencia y razonabilidad de las especificaciones técnicas seleccionadas por el Organismo Ejecutor en virtud de cada proceso de adquisición / contratación;

- el cumplimiento de las especificaciones técnicas por parte de las empresas contratadas;

Se espera que el informe incluya comentarios y/o descargos del Organismo Ejecutor correspondiente, realizados en coordinación con la Unidad Técnica Nacional FOCEM (UTNF).

Toda la documentación requerida será suministrada a la empresa seleccionada.

Es responsabilidad del auditor informar inmediatamente a la UTF sobre la existencia de limitaciones en el alcance de su trabajo que impida el cumplimiento de su contrato en forma cabal. La UTF analizará la oportunidad de la información suministrada y adoptará las medidas necesarias.

E.- CARACTERÍSTICAS DE LA CONSULTORÍA

E.1.	Equipo de trabajo

Para la realización de la auditoria externa integral del Proyecto FOCEM “Rehabilitación de la Ruta 8 Treinta y Tres – Melo / Tramo I: Km 310 al Km 338” se requiere:

- Un profesional en Ciencias Económicas con amplia experiencia en Auditoría de Proyectos y con conocimiento de sistemas de administración financiera y control del sector público en alguno de los Estados Partes del MERCOSUR.

E.2.	Duración

La duración prevista para la Auditoría Externa es de 30 días corridos. Se estima que los trabajos se realizarán a partir de la primera semana de abril 2018. La UTF tiene la facultad de extender, en caso de resultar necesario, el plazo de ejecución del contrato de auditoría. Asimismo, al recibir los resultados, podrá solicitar un informe aclaratorio de los aspectos que entienda necesarios.

F.3.	Honorarios

Los oferentes deberán expresar, en dólares americanos, los honorarios a los que, por todo concepto aspiran por la realización del trabajo descrito. Quien resulte contratado será responsable por todos los desplazamientos, gastos de viajes, cobertura médica y seguros de vida de sus integrantes en todo momento.

F.4.	Forma de Pago

El pago se realizará de la siguiente manera:

- el primer pago (30%) se abonará con la firma del contrato

- el pago final (70%) se abonará contra la presentación del Informe final de auditoria, previo análisis de la UTF sobre el cumplimiento del contenido establecido en los TDR

F.5.	Lugar de trabajo

El Auditor seleccionado podrá visitar la sede de la Secretaria del MERCOSUR en Montevideo para mantener una reunión inicial con la UTF sobre los Términos de Referencia (TDR) de la Auditoria Externa y sobre aspectos básicos del Proyecto, así como para la firma del contrato.

En caso que la firma del contrato sea realizada por el representante legal del auditor seleccionado en sus oficinas, se requerirá enviar a la UTF la vía original firmada, acompañada de copia del documento de identidad del firmante y un certificado notarial o constancia de escribano.

Se espera una presencia aproximada mínima de  5  días hábiles por parte del auditor en las dependencias del auditado.

G.- INSCRIPCIONES

G.1.	Plazo presentación de propuestas

El Auditor Externo inscripto en el Registro de Auditores podrá manifestar su interés y hacer llegar su propuesta para los trabajos de la primera Auditoria Externa Técnica del Proyecto FOCEM “Rehabilitación de la Ruta 8 Treinta y Tres – Melo / Tramo I: Km 310 al Km 338” a la dirección de correo electrónico auditoriafocem@mercosur.int  hasta el día 20 de marzo de 2018, inclusive.

G.2.	Plazo para consultas

Las consultas sobre la presente convocatoria y/o aspectos generales del Proyecto serán recibidas vía correo electrónico a la dirección auditoriafocem@mercosur.int, hasta el día 15 de marzo de 2018, inclusive. Las respuestas se remitirán a todos los auditores del Registro.

G.3.	Documentación

Para su postulación el auditor deberá:

1)  Remitir firmado el “Formulario de Declaración” que presenta evidencia firmada sobre:

- presentación de copia de los documentos remitidas y declaración que la información es fidedignas;

- presentación de copia de los certificados de estar al día con las obligaciones tributarias y de seguridad social exigibles en el país;

- declaración de que existe conocimiento, aceptación y cumplimiento con las disposiciones en esta materia en los Estados Partes y en especial las que regulan la actividad para el MERCOSUR.

- declaración de que no hay datos de vuestra empresa a modificar en el Registro de Auditores Externos FOCEM (y su detalle, en caso de existir);

- declaración de cumplir y de haber leído y aceptado las bases contenidas en el presente llamado;

- identificación de las personas que intervendrán en la Auditoría Externa en cuestión (en caso de incorporar nuevas, se deberá proporcionar información completa de cada una de ellas de acuerdo a lo previsto para la inscripción individual al Registro).

2) La cotización de honorarios deberá realizarse, en hoja membretada, escaneada, con firma original de quien represente a la firma, aclaración de firma y fecha, en un archivo comprimido, a la dirección auditoriafocem@mercosur.int (archivo comprimido con sistema WINRAR protegido con contraseña alfanumérica).

El envío de la contraseña a la UTF deberá ser realizado en forma posterior, a expreso pedido de la referida Unidad, cuando así sea solicitado luego de la fecha de cierre del concurso.

H.- SELECCIÓN

El proceso de selección estará a cargo de la Unidad Técnica FOCEM (UTF) y podrá ser anulado por la misma.

En caso de duda sobre alguna situación particular o de cualquier cuestión suscitada en el ámbito del proceso de selección, la UTF dispone de competencia para resolverla en forma definitiva.

La UTF publicará en la página Web del FOCEM el nombre del auditor/empresa seleccionada.

Montevideo, marzo 2018.

__________