TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA SELECCIÓN DE AUDITORÍA EXTERNA DE LOS PROYECTOS FOCEM

REF: SM/FOCEM/07/19: Convocatoria para la realización de la Auditoria Externa INTEGRAL de Medio Término del Proyecto FOCEM “Rehabilitación de Vías Férreas II (tramos Piedra Sola – Tres Árboles – Algorta – Paysandú, Queguay – Salto – Salto Grande)”, a cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas del Uruguay (MTOP).

A.- ANTECEDENTES

A.1.	Auditorías Externas de Proyectos financiados por el FOCEM

El Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM) ha sido creado por las Decisiones del Consejo Mercado Común Nº 45/04 y Nº 18/05, y aprobada su continuidad por Dec. CMC N°22/15, con el fin de financiar los siguientes Programas: I) Programa de Convergencia Estructural, II) Programa de Desarrollo de la Competitividad, III) Programa de Cohesión Social y IV) Programa de Fortalecimiento de la Estructura Institucional y del Proceso de Integración.

El artículo 17 de la Decisión CMC Nº 18/05, establece que los Proyectos que se ejecuten estarán sujetos a Auditorías Externas. Conforme al artículo 77.1 del Reglamento FOCEM (Dec. CMC Nº 01/10 Y N° 35/15) todos los Proyectos aprobados deberán ser sometidos a Auditorías Externas, como mínimo al verificarse el 50% (cincuenta por ciento) de su ejecución financiera, e inmediatamente al final del Proyecto.

La Decisión CMC Nº 44/08 establece que la Unidad Técnica FOCEM (UTF) es responsable de la elaboración, administración y actualización de un Registro de Auditores Externos, integrado por profesionales independientes, instituciones y empresas reconocidas de Auditoría que ejecutarán las referidas Auditorías Externas.

Según el artículo 77.2 del Reglamento FOCEM, la UTF deberá contratar Auditores que integren su Registro de Auditores Externos para llevar a cabo las Auditorías Externas que se dispongan.

La selección del Auditor Externo se hará por el procedimiento de concurso de precios entre los integrantes del Registro de Auditoria del FOCEM que, con base en el análisis de la información documental disponible en el Registro, obtengan la máxima calificación y experiencia comprobada para la Auditoria de cada Proyecto.

Adicionalmente, de acuerdo al Art. 77.2 del Reglamento, se tendrá en consideración que los Auditores seleccionados no pueden ser de nacionalidad o residentes en el Estado beneficiario del Proyecto.

Las auditorias de Proyectos FOCEM deberán además ser realizadas con base en los Instructivos de Procedimiento N° 2/18 y N° 6/12 (Procedimiento para la contratación y trabajos de auditoria externa de Proyectos FOCEM, y Guía de Auditoría Externa de los Proyectos FOCEM).

B.- EL PROYECTO

B.1.a	Auditoría Externa a realizar

El Proyecto FOCEM “Rehabilitación de Vías Férreas II (tramos Piedra Sola – Tres Árboles – Algorta – Paysandú, Queguay – Salto – Salto Grande)”, se encuentra en el 87,82 % de desembolsos FOCEM recibidos.

De acuerdo a lo establecido por la reglamentación vigente, se procede a realizar la presente convocatoria con el fin de seleccionar al auditor externo para la realización de la auditoría externa integral de medio término.

B.2.	Descripción del Proyecto

El Proyecto FOCEM “Rehabilitación de Vías Férreas II (tramos Piedra Sola – Tres Árboles – Algorta – Paysandú, Queguay – Salto – Salto Grande)”, ha sido aprobado por Decisión CMC Nº 43/12 en el marco del Programa: 1. Convergencia Estructural, Componente: (i) Construcción, adecuación, modernización y recuperación de vías de transporte; de sistemas logísticos y de control fronterizo que optimicen el flujo de la producción y promuevan la integración física entre los Estados Parte y entre sus subregiones. Está siendo ejecutado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas del Uruguay (MTOP).

Con fecha 11/07/2013 se firmó el Convenio de Financiamiento (COF N° 03/13) que dio inicio a su ejecución. Los términos y condiciones de este convenio pueden ser consultados en nuestra página web www.focem.mercosur.int, menú superior “Normativas”, opción “Tipos”/“Convenios de Financiamiento”. El 25/02/2016 se suscribió el Addendum N° 1 y el 09/10/2019 el Addendum N° 2 al referido COF, documentos que también pueden ser consultados en el sitio Web mencionado.

A través del primer Addendum se modificó el cronograma de desembolsos a efectos de ajustarlo a las necesidades financieras del Proyecto. En el Addendum N°2, entre otros temas, se redujo su costo total producto de la aprobación de una reducción al alcance de las obras.

El Proyecto consiste en la rehabilitación de 176,056 Kms de vías, en el tramo comprendido entre las estaciones de Tres Árboles (km 334) hasta Queguay (km 510), pasando por la estación de Paysandú (km 480), de manera de asegurar una vía de Clase 3, según la Norma ALAF 5-026, que implica una velocidad de 40 km/h, y soporta 18 ton/eje, y hasta 20 ton/eje en cruces y puentes. Esta rehabilitación, admitirá la realización del mantenimiento mecanizado, lo que implicará una sustancial reducción de costos por este concepto.

B.3.	Localización geográfica

El proyecto alcanza la rehabilitación de vía de la línea Artigas en el tramo entre estación Tres Árboles (Km 334) y Queguay (Km 510). Se ubica en el eje central, en el centro del país, atravesando los Departamentos de Río Negro y Paysandú. En la figura, se puede apreciar en color rojo el tramo sobre la línea original a rehabilitar.

La documentación contable se encuentra en poder del Organismo Ejecutor en Montevideo.

B.4.	Matriz de financiamiento

Según el COF suscrito, y el Addendum N° 2, el financiamiento del Proyecto se realiza de acuerdo a las siguientes fuentes:

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | MONTO US$ |
| --- | --- |
| APORTE FOCEM | 83.520.000 |  |
| CONTRAPARTIDA LOCAL | 34.766.070 |  |
| TOTAL | 118.286.070 |  |

B.5.	Desembolsos y rendiciones de cuentas

Entre octubre de 2015 y noviembre de 2019, el Proyecto ha recibido tres desembolsos previstos en el cronograma aprobado y solo tiene pendiente recibir los recursos que componen la Reserva de Contingencia, sobre la cual recaen condiciones a cumplir por parte del Organismo Ejecutor para su desembolso, tal como ha sido previsto en el Addendum N° 2 al COF.

Los desembolsos FOCEM y sus correspondientes rendiciones de gastos fueron los que siguen:

| Desembolsos | Desembolsos | Gastos realizados |
| --- | --- | --- |
|  | Elegibles | No Elegibles | Total | Elegibles | No Elegibles | Total |
|  | FOCEM | Contrapartida Local |  |  | FOCEM | Contrapartida Local |  |  |
| Desembolso 3 | 32.065.622 | 10.634.021(*) | 3.607.683(*) | 46.307.326 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desembolso 2 | 17.673.975 | 3.118.935 | 4.118.971 | 24.911.881 | 13.416.986 | 9.221.172 | 4.769.755 | 27.407.913 |
| Desembolso 1 | 23.607.203 | 4.165.978 | 5.874.629 | 33.647.810 | 18.816.614 | 3.127.573 | 2.260.012 | 24.204.199 |
| TOTALES | 73.346.800 | 17.918.934 | 13.601.283 | 104.867.017 | 32.233.601 | 12.348.745 | 7.029.767 | 51.612.113 |

(*) Las cifras son las consignadas en el nuevo cronograma de desembolsos que aprueba la adenda N° 2 al COF.

B.6 – Inspección Técnica

En el mes de mayo de 2018 se realizó una visita técnica a las obras por un equipo de inspectores especialistas contratados por la UTF. Los inspectores contratados elaboraron un Informe del estado de situación del Proyecto al momento de la referida visita a obras.

Posteriormente, al momento de presentación por parte del OE de la solicitud de modificaciones al Proyecto, que dio como resultado la suscripción del Addendum  N° 2 al COF, los inspectores analizaron la propuesta presentada para ajustar el alcance de las obras y sus respectivas cantidades y metrajes, elaborando en dicha ocasión un segundo Informe (junio 2019).

Copia de los respectivos informes serán entregados por la UTF al auditor que resulte seleccionado en el presente proceso.

C.- OBJETIVO DE LA AUDITORÍA EXTERNA A CONTRATAR

Realizar la auditoría externa integral de medio término del Proyecto “Rehabilitación de Vías Férreas II (tramos Piedra Sola – Tres Árboles – Algorta – Paysandú, Queguay – Salto – Salto Grande)”, a cargo del MTOP de Uruguay, por el período comprendido entre  el 11/07/2013 y el 30/06/2019.

D.- PRODUCTO ESPERADO

El auditor contratado deberá presentar un Informe de Auditoría  integral sobre el Proyecto, donde emitirá una opinión respecto de la ejecución y gestión del Proyecto de referencia, conforme lineamientos suministrados por la normativa MERCOSUR vigente y los requerimientos particulares que pueda realizar la Unidad Técnica FOCEM (UTF).

La Auditoría Externa a realizar sobre cualquier Proyecto ejecutado en el ámbito del FOCEM será de carácter integral, para lo cual debería incluir: inspecciones físicas in situ, revisión de los resultados de la auditoría interna, auditoría operacional (indicadores físicos y de impacto), contable, financiera y de cumplimiento de otros requisitos específicos diseñados para los fines de cada Proyecto.

La Auditoría deberá incluir la evaluación de productos y resultados relacionados con el Proyecto.

Se deberá proporcionar información del relevamiento de:

- el cumplimiento de los diferentes niveles de la Matriz de Marco Lógico; análisis de escenarios (optimista, pesimista, realista) sobre la ejecución del proyecto, en función del nuevo alcance definido en la Adenda N° 2;

- el cumplimiento de las cláusulas contractuales estipuladas en el documento del Proyecto, el COF (Dec. CMC N° 43/12, COF N° 03/13 – Add. 01 y 02), los Pliegos de licitación, otros convenios y contratos formulados en el ámbito del proyecto;

- los estados Financieros y su consistencia con los saldos bancarios;

- las rendiciones de cuentas presentadas al FOCEM;

- el sistema de registro de la documentación relevante del proyecto; sistema de registro contable y presupuestario de los ingresos y gastos del proyecto;

- la gestión integral del Proyecto; sistema de control interno: procedimientos y puntos de control;

- la gestión financiera del Proyecto; planificación operativo – financiera y control sobre la misma;

- el cumplimiento de las especificaciones técnicas por parte de las empresas contratadas;

- la aplicación de la Guía de Visibilidad del FOCEM (Decisión CMC N°04/08).

Se espera que el informe incluya comentarios y/o descargos del Organismo Ejecutor correspondiente, realizados en coordinación con la Unidad Técnica Nacional FOCEM (UTNF).

Cabe señalar que la documentación contable financiera del Proyecto se encuentra en las oficinas del Organismo Ejecutor en Montevideo.

La UTF entregará al auditor seleccionado la documentación básica de trabajo, siendo responsabilidad del Organismo Ejecutor brindar toda la información y documentación de respaldo requerida a los efectos de garantizar el buen desarrollo de la auditoría.

Es responsabilidad del auditor informar inmediatamente a la UTF sobre la existencia de limitaciones en el alcance de su trabajo que impida el cumplimiento de su contrato en forma cabal. La UTF analizará la oportunidad de la información suministrada y adoptará las medidas necesarias.

E.- REQUERIMIENTOS PARTICULARES

En forma particular la Unidad Técnica FOCEM (UTF) requiere opinión del auditor sobre los siguientes puntos:

- cumplimiento por parte del OE de las recomendaciones realizadas en ocasión de la Inspección Técnica (mayo 2018).

- cumplimiento por parte del OE de las recomendaciones realizadas en ocasión de la adenda N° 2 al Proyecto. (informe del inspector emitido para dicha instancia).

- información de relevamiento sobre el avance de obra, verificando el uso y distribución de los insumos, la calidad de la obra, la incorporación de rieles de origen ruso y rieles provenientes del Proyecto FOCEM de Rehabilitación de Vías Férreas I, el cumplimiento de tareas de fiscalización de las obras por parte del Organismo Ejecutor, así como informar sobre otros temas que pudieran proceder en el entendido del equipo técnico.

Como hechos posteriores al período de cierre de la presente auditoría, se solicita al auditor:

- la verificación de los avances en la implementación de las pautas de trabajo acordadas en la reunión conjunta del día 10/10/2019, según la Ayuda Memoria firmada en dicha ocasión;

- análisis y verificación de la implementación de los cambios que se generaron a partir de la suscripción del Addendum N° 2 al COF vinculados con la ejecución de las obras;

- verificación de la gestión y control de desvíos por parte del OE, tanto financieros como en la ejecución de las obras.

F.- CARACTERÍSTICAS DE LA CONSULTORÍA

F.1.	Equipo de trabajo

Considerando la presente convocatoria, para la realización de la auditoria externa integral de medio término del Proyecto FOCEM “Rehabilitación de Vías Férreas II (tramos Piedra Sola – Tres Árboles – Algorta – Paysandú, Queguay – Salto – Salto Grande)”, se requiere:

- Un profesional en Ciencias Económicas con amplia experiencia en Auditoría de Proyectos y con conocimiento de sistemas de administración financiera y control del sector público en alguno de los Estados Partes del MERCOSUR,

- Al menos dos ingenieros civiles con experiencia probada y amplia (mínimo siete -7- años) en planificación, supervisión y /o ejecución de obras de infraestructura ferroviaria en alguno de los Estados Partes del MERCOSUR;

- Un coordinador del trabajo, pudiendo ser uno de los citados profesionales, que actúe como nexo con la UTF.

F.2.	Duración

La duración prevista para la Auditoría Externa Integral de medio término es de 45 días corridos. Se estima que los trabajos in situ  podrán desarrollarse la semana del 16/12/2019, La UTF tiene la facultad de extender, en caso de resultar necesario, el plazo de ejecución del contrato de auditoría. Asimismo, al recibir los resultados, podrá solicitar un informe aclaratorio de los aspectos que entienda necesarios.

F.3.	Honorarios

Los oferentes deberán expresar, en dólares americanos, los honorarios a los que, por todo concepto aspiran por la realización del trabajo descrito. Quien resulte contratado será responsable por todos los desplazamientos, gastos de viajes, cobertura médica y seguros de vida de sus integrantes en todo momento.

F.4.	Forma de Pago

El pago se realizará de la siguiente manera:

- el primer pago (30%) se abonará con la firma del contrato

- el pago final (70%) se abonará contra la presentación del Informe final de auditoria, previo análisis de la UTF sobre el cumplimiento del contenido establecido en los TDR

F.5.	Lugar de trabajo

El Auditor seleccionado podrá visitar la sede de la Secretaria del MERCOSUR en Montevideo para mantener una reunión inicial con la UTF sobre los Términos de Referencia (TDR) de la Auditoria Externa integral de medio término y sobre aspectos básicos del Proyecto, así como para la firma del contrato. También podrá coordinarse una reunión no presencial (telefónica, Skype, videoconferencia, etc.).

En caso que la firma del contrato sea realizada por el representante legal del auditor seleccionado,  en sus oficinas, se requerirá enviar a la UTF la vía original firmada, acompañada de copia del documento de identidad del firmante y un certificado notarial o constancia de escribano.

Durante la ejecución del contrato, se espera que el equipo auditor se traslade a los lugares donde se ejecuta el Proyecto a fin de realizar cumplidamente todos los trabajos de Auditoria. Se espera una presencia aproximada de entre 5 y 7 días hábiles por parte del auditor en las dependencias del auditado y visitando las obras en cuestión.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas del Uruguay (MTOP) brindará el traslado así como acompañará a los ingenieros a realizar las visitas técnicas a obra.

G.- INSCRIPCIONES

G.1.	Plazo de presentación de propuestas

El Auditor Externo inscripto en el Registro de Auditores podrá manifestar su interés y hacer llegar su propuesta para los trabajos de la Auditoria Externa Integral de medio término del Proyecto FOCEM “Rehabilitación de Vías Férreas II (tramos Piedra Sola – Tres Árboles – Algorta – Paysandú, Queguay – Salto – Salto Grande)” a la dirección de correo electrónico auditoriafocem@mercosur.int  hasta el día 29 de Noviembre de 2019, inclusive.

G.2.	Plazo para consultas

Las consultas sobre la presente convocatoria y/o aspectos generales del Proyecto serán recibidas vía correo electrónico a la dirección auditoriafocem@mercosur.int, hasta el día 25 de Noviembre 2019, inclusive. Las respuestas se remitirán a todos los auditores del Registro.

G.3.	Documentación

Para su postulación el auditor deberá:

1)  Remitir firmado el “Formulario de Declaración” que presenta evidencia firmada sobre:

- presentación de copia de los documentos remitidas y declaración que la información es fidedignas;

- presentación de copia de los certificados de estar al día con las obligaciones tributarias y de seguridad social exigibles en el país;

- declaración de que existe conocimiento, aceptación y cumplimiento con las disposiciones en esta materia en los Estados Partes y en especial las que regulan la actividad para el MERCOSUR.

- declaración de que no hay datos de vuestra empresa a modificar en el Registro de Auditores Externos FOCEM (y su detalle, en caso de existir);

- declaración de cumplir y de haber leído y aceptado las bases contenidas en el presente llamado;

- identificación de las personas que intervendrán en la Auditoría Externa en cuestión (en caso de incorporar nuevas, se deberá proporcionar información completa de cada una de ellas de acuerdo a lo previsto para la inscripción individual al Registro).

2) La cotización de honorarios deberá realizarse, en hoja membretada, escaneada, con firma original de quien represente a la firma, aclaración de firma y fecha, en un archivo comprimido, a la dirección auditoriafocem@mercosur.int (archivo comprimido con sistema WINRAR protegido con contraseña alfanumérica).

El envío de la contraseña a la UTF deberá ser realizado en forma posterior, a expreso pedido de la referida Unidad, cuando así sea solicitado luego de la fecha de cierre del concurso.

H.- SELECCIÓN

El proceso de selección estará a cargo de la Unidad Técnica FOCEM (UTF) y podrá ser anulado por la misma.

En caso de duda sobre alguna situación particular o de cualquier cuestión suscitada en el ámbito del proceso de selección, la UTF dispone de competencia para resolverla en forma definitiva.

La UTF publicará en la página Web del FOCEM el nombre del auditor/empresa seleccionada.

Montevideo, Noviembre 14 de 2019.