TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA SELECCIÓN DE AUDITORÍA EXTERNA DE LOS PROYECTOS FOCEM

REF: SM/FOCEM/04/17: Convocatoria para la realización de la primera Auditoria Externa técnica del Proyecto FOCEM “MERCOSUR YPORÃ - Promoción de acceso al agua potable y saneamiento básico en comunidades en situación de pobreza y extrema pobreza”, a cargo de la Secretaría de Acción Social del Paraguay (SAS)

A.- ANTECEDENTES

A.1.	Auditorías Externas de Proyectos financiados por el FOCEM

El Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM) ha sido creado por las Decisiones del Consejo Mercado Común Nº 45/04 y Nº 18/05, y aprobada su continuidad por Dec. CMC N°22/15, con el fin de financiar los siguientes Programas: I) Programa de Convergencia Estructural, II) Programa de Desarrollo de la Competitividad, III) Programa de Cohesión Social y IV) Programa de Fortalecimiento de la Estructura Institucional y del Proceso de Integración.

El artículo 17 de la Decisión CMC Nº 18/05, establece que los Proyectos que se ejecuten estarán sujetos a Auditorías Externas. Conforme al artículo 77.1 del Reglamento FOCEM (Dec. CMC Nº 01/10 Y N° 35/15) todos los Proyectos aprobados deberán ser sometidos a Auditorías Externas, como mínimo al verificarse el 50% (cincuenta por ciento) de su ejecución financiera, e inmediatamente al final del Proyecto.

La Decisión CMC Nº 44/08 establece que la Unidad Técnica FOCEM (UTF) es responsable de la elaboración, administración y actualización de un Registro de Auditores Externos, integrado por profesionales independientes, instituciones y empresas reconocidas de Auditoría que ejecutarán las referidas Auditorías Externas.

Según el artículo 77.2 del Reglamento FOCEM, la UTF deberá contratar Auditores que integren su Registro de Auditores Externos para llevar a cabo las Auditorías Externas que se dispongan.

La selección del Auditor Externo se hará  por el procedimiento de concurso de precios entre los integrantes del Registro de Auditoria del FOCEM que, con base en el análisis de la información documental disponible en el Registro, obtengan la máxima calificación y experiencia comprobada para la Auditoria de cada Proyecto.

Adicionalmente, de acuerdo al Art. 77.2  del Reglamento, se tendrá en consideración que los Auditores seleccionados no pueden ser de nacionalidad o residentes en el Estado beneficiario del Proyecto.

Las auditorias de Proyectos FOCEM deberán además ser realizadas con base en los Instructivos de Procedimiento N° 5/12 y N° 6/12 (Procedimiento para la contratación y trabajos de auditoria externa de Proyectos FOCEM, y Guía de Auditoría Externa de los Proyectos FOCEM).

B.- EL PROYECTO

B.1.	Auditoría Externa a realizar

El Proyecto FOCEM “MERCOSUR YPORÃ - Promoción de acceso al agua potable y saneamiento básico en comunidades en situación de pobreza y extrema pobreza” ha comunicado, de acuerdo a su informe semestral correspondiente al período julio – diciembre de 2016, que las obras de acceso al agua potable, que corresponden a 8 sistemas con más de 1.000 conexiones en total, han sido terminadas.

En virtud de dicho avance, se hace indispensable conocer el estado final de dichas obras, motivo por el cual se procede a realizar la presente convocatoria con el fin de seleccionar al auditor externo para la realización de la primera auditoría técnica.

B.2.	Descripción del Proyecto

El Proyecto FOCEM “MERCOSUR YPORÃ - Promoción de acceso al agua potable y saneamiento básico en comunidades en situación de pobreza y extrema pobreza” ha sido aprobado por Decisión CMC Nº 11/08 (junio 2008) en el marco del Programa: 3. Programa de Cohesión Social, componente i) Implementación de unidades de servicios y la atención básica en salud con miras a aumentar la esperanza de vida y, en particular, disminuir las tasas de mortalidad infantil; mejorar la capacidad hospitalaria en zonas aisladas y erradicar enfermedades epidemiológicas y endémicas provocadas por la precariedad de las condiciones de vida. Está siendo ejecutado por la Secretaría de Acción Social (SAS) del Paraguay.

Con fecha 12/08/2008 se firmó el Convenio de Financiamiento (COF N° 07/08) que dio inicio a su ejecución. Los términos y condiciones de este convenio pueden ser consultados en nuestra página web www.focem.mercosur.int, menú superior “Normativas”, opción “Tipos”/“Convenios de Financiamiento”.

En diciembre de 2016 se suscribió el Addendum N° 1 al referido COF, por el cual se redujo el alcance de las obras inicialmente previstas en el Proyecto original, con la consiguiente baja en el costo del Proyecto.

El objetivo del Proyecto es contribuir a la mejora de la calidad de vida en las comunidades en situación de pobreza y extrema pobreza en los asentamientos urbanos y en las comunidades rurales del Paraguay. Se busca reducir el índice de morbilidad debido a enfermedades parasitarias y gastrointestinales de origen hídrico en las comunidades pobres.

El Proyecto beneficia a 8 comunidades y se desarrolla a través de los siguientes componentes:

- Acceso al Agua potable mejorado;

- Acceso al Saneamiento básico mejorado (sin acciones realizadas; fuera de Proyecto según Addendum);

- Capacitación en formación técnica profesional y mantenimiento del sistema;

- Capital social comunitario fortalecido;

- Unidad Ejecutora operativa.

B.3.	Localización geográfica

Las 8 comunidades definidas de acuerdo al Addendum N°1 son las que siguen:

- Comunidad: La Candelaria (Ciudad Atyrá / Departamento Cordillera)

- Comunidad: Nuevo Amanecer (Limpio / Departamento Central)

- Comunidad: Divino Niño Jesús (Loreto / Departamento Concepción)

- Comunidad: Santa María (Paso Yoraí / Departamento Guaira)

- Comunidad: Villa Pastoreo (Avaia / Departamento Caazapá)

- Comunidad: San Agustín (San Pedro del Paraná / Departamento Itapuá)

- Comunidad: Virgen del Carmen (Coronel Oviedo / Departamento Caaguazú)

- Comunidad: Nueva Toledo (Caaguazú / Departamento Caaguazú)

B.4.	Matriz de financiamiento según Addendum N°1

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | MONTO US$ |
| --- | --- |
| APORTE FOCEM | 671.235 |  |
| CONTRAPARTIDA LOCAL | 1.400.035 |  |
| TOTAL | 2.071.270 |  |

B.5.	Desembolsos y rendiciones de cuentas

A efectos informativos, se señala que el Organismo Ejecutor del Proyecto indica que ha utilizado los fondos FOCEM correspondientes al primer desembolso,  por más del 80%, aunque cabe resaltar que la 1ª rendición de cuentas permanece bajo análisis de la UTF.

C.- OBJETIVO DE LA AUDITORÍA EXTERNA A CONTRATAR

Realizar la primera auditoría técnica del Proyecto “MERCOSUR YPORÃ - Promoción de acceso al agua potable y saneamiento básico en comunidades en situación de pobreza y extrema pobreza”, que está siendo ejecutado por la Secretaría de Acción Social del Paraguay.

D.- PRODUCTO ESPERADO

El auditor contratado deberá presentar un Informe de Auditoria, donde emitirá una opinión respecto de la ejecución y gestión del Proyecto de referencia, conforme lineamientos suministrados por la normativa vigente y los requerimientos particulares que pueda realizar la Unidad Técnica  FOCEM (UTF).

La Auditoría deberá incluir la evaluación de productos y resultados relacionados con el Proyecto.

Se deberá proporcionar información del relevamiento de:

- cumplimiento de los diferentes niveles de la Matriz de Marco Lógico;

- pertinencia y razonabilidad de las especificaciones técnicas seleccionadas por el Organismo Ejecutor en virtud de cada proceso de adquisición / contratación;

- verificación de las obras ejecutadas;

- cumplimiento de las especificaciones técnicas por parte de las empresas contratadas;

- capacitación en formación técnica: verificar el nivel de realización comprobable de estas capacitaciones, pertinencia e impacto;

- capacitación en fortalecimiento comunitario: ídem anterior;

- creación de Juntas de Saneamiento: verificación de su creación y estado actual de funcionamiento;

- aplicación de la Guía de Visibilidad del FOCEM (Decisión CMC N°04/08).

Se espera que el informe incluya comentarios y/o descargos del Organismo Ejecutor correspondiente, realizados en coordinación con la Unidad Técnica Nacional FOCEM (UTNF).

Toda la documentación requerida será suministrada a la empresa seleccionada.

Es responsabilidad del auditor informar inmediatamente a la UTF sobre la existencia de limitaciones en el alcance de su trabajo que impida el cumplimiento de su contrato en forma cabal. La UTF analizará la oportunidad de la información suministrada y adoptará las medidas necesarias.

E.- CARACTERÍSTICAS DE LA CONSULTORÍA

E.1.	Equipo de trabajo

Para la realización de la auditoria externa del Proyecto FOCEM “MERCOSUR YPORÃ - Promoción de acceso al agua potable y saneamiento básico en comunidades en situación de pobreza y extrema pobreza”, se requiere:

- Un ingeniero sanitario con experiencia probada y amplia en planificación, supervisión y /o ejecución de obras de infraestructura de agua potable (sistemas y conexiones) en alguno Estados Partes del MERCOSUR;

- Un coordinador del trabajo, pudiendo ser el profesional anterior, que actúe como nexo con la UTF.

E.2.	Duración

La duración prevista para la Auditoría Externa es de 45 días corridos. Se estima que los trabajos se realizarán a partir de mediados de mayo de 2017. La UTF tiene la facultad de extender, en caso de resultar necesario, el plazo de ejecución del contrato de auditoría. Asimismo, al recibir los resultados, podrá solicitar un informe aclaratorio de los aspectos que entienda necesarios.

E.3.	Honorarios

Los oferentes deberán expresar, en dólares americanos, los honorarios a los que, por todo concepto aspiran por la realización del trabajo descrito. Quien resulte contratado será responsable por todos los desplazamientos, gastos de viajes, cobertura médica y seguros de vida de sus integrantes en todo momento.

E.4.	Parámetros para los honorarios

La UTF solicita remitir dos opciones de honorarios que consideren:

- Vista a las 8 comunidades del Proyecto

- Visita a 5 comunidades del Proyecto (exceptuando Divino Niño Jesús, San Agustín y Nueva Toledo)

E.5.	Forma de Pago

El pago se realizará de la siguiente manera:

- el primer pago (30%) se abonará con la firma del contrato

- el pago final (70%) se abonará contra la presentación del Informe final de auditoria, previo análisis de la UTF sobre el cumplimiento del contenido establecido en los TDR

E.6.	Lugar de trabajo

El Auditor seleccionado podrá visitar la sede de la Secretaria del MERCOSUR en Montevideo para mantener una reunión inicial con la UTF sobre los Términos de Referencia (TDR) de la Auditoria Externa y sobre aspectos básicos del Proyecto, así como para la firma del contrato.

En caso que la firma del contrato sea realizada por el representante legal de la empresa auditora  seleccionada en sus oficinas, se requerirá enviar a la UTF la vía original firmada, acompañada de copia del documento de identidad del firmante y un certificado notarial o constancia de escribano.

Durante la ejecución del contrato, se espera el equipo auditor se traslade a los lugares donde se ejecuta el Proyecto a fin de realizar cumplidamente todos los trabajos de Auditoria. Se espera una presencia aproximada de entre 5 y 7 días hábiles por parte del auditor visitando las obras en cuestión.

F.- INSCRIPCIONES

F.1.	Plazo presentación de propuestas

El Auditor Externo inscripto en el Registro de Auditores podrá manifestar su interés y hacer llegar su propuesta para los trabajos de la primera Auditoria Externa técnica del Proyecto FOCEM “MERCOSUR YPORÃ - Promoción de acceso al agua potable y saneamiento básico en comunidades en situación de pobreza y extrema pobreza”, a la dirección de correo electrónico auditoriafocem@mercosur.int  hasta el día 26 de abril de 2017, inclusive.

F.2.	Plazo para consultas

Las consultas sobre la presente convocatoria y/o aspectos generales del Proyecto serán recibidas vía correo electrónico a la dirección auditoriafocem@mercosur.int, hasta el día 19 de abril de 2017, inclusive. Las respuestas se remitirán a todos los auditores del Registro.

F.3.	Documentación

Para su postulación el auditor deberá:

1)  Remitir firmado el “Formulario de Declaración” que presenta evidencia firmada sobre:

- presentación de copia de los documentos remitidas y declaración que la información es fidedignas;

- presentación de copia de los certificados de estar al día con las obligaciones tributarias y de seguridad social exigibles en el país;

- declaración de que existe conocimiento, aceptación y cumplimiento con las disposiciones en esta materia en los Estados Partes y en especial las que regulan la actividad para el MERCOSUR.

- declaración de que no hay datos de vuestra empresa a modificar en el Registro de Auditores Externos FOCEM (y su detalle, en caso de existir);

- declaración de cumplir y de haber leído y aceptado las bases contenidas en el presente llamado;

- identificación de las personas que intervendrán en la Auditoría Externa en cuestión (en caso de incorporar nuevas, se deberá proporcionar información completa de cada una de ellas de acuerdo a lo previsto para la inscripción individual al Registro).

2) La cotización de honorarios deberá realizarse, en hoja membretada, escaneada, con firma original de quien represente a la firma, aclaración de firma y fecha, en un archivo comprimido, a la dirección auditoriafocem@mercosur.int (archivo comprimido con sistema WINRAR protegido con contraseña alfanumérica).

El envío de la contraseña a la UTF deberá ser realizado en forma posterior, a expreso pedido de la referida Unidad, cuando así sea solicitado luego de la fecha de cierre del concurso.

G.- SELECCIÓN

El proceso de selección estará a cargo de la Unidad Técnica FOCEM (UTF) y podrá ser anulado por la misma.

En caso de duda sobre alguna situación particular o de cualquier cuestión suscitada en el ámbito del proceso de selección, la UTF dispone de competencia para resolverla en forma definitiva.

La UTF publicará en la página Web del FOCEM el nombre del auditor/empresa seleccionada.

Montevideo, abril 2017.

__________